**Администрация Шимского**

**муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09.02.2022 № 110**

**р.п. Шимск**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог**

**Шимского городского поселения»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Шимского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 года № 1486.

1.1. Изложить пункт 4 муниципальной программы в следующей редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи**  **муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого**  **показателя** | **Значения целевого показателя по годам** | | | | | |  |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 1 | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | | | | | | |  |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | | | | | | |  |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/площадь участка подлежащая ремонту, м2 | 5,286  /24070 | 4,132  /17441 | 4,48843  /21142,2 | 1,908  /11838 | 2,952/  14679 | 3,577  /22215 |  |
| 1.1.2 | Протяженность строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
| 1.1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | | | | | | |  |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | » |

1.2. Изложить пункт 5 муниципальной программы в следующей редакции:

**«5. Сроки реализации Программы: 2019-2024 годы»**

1.3. Изложить пункт 6 муниципальной программы в следующей редакции:

**«6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный**  **бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет муниципального района** | **Бюджет**  **поселения** | **Внебюджетные**  **средства** | **Всего** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2019 | 0,0 | 11 125,0 | 0,0 | 4 338,2 | 0,0 | 15 463,2 |  |
| 2020 | 0,0 | 5 445,9 | 0,0 | 7 705,3 | 0,0 | 13 151,2 |  |
| 2021 | 0,0 | 19 423,7 | 0,0 | 5 556,8 | 0,0 | 24 980,5 |  |
| 2022 | 0,0 | 10 502,9 | 0,0 | 2 554,9 | 0,0 | 13 057,8 |  |
| 2023 | 0,0 | 1 216,0 | 0,0 | 1 406,4 | 0,0 | 2 622,4 |  |
| 2024 | 0,0 | 1 216,0 | 0,0 | 1 435,6 | 0,0 | 2 651,6 |  |
| **Всего** | **0,0** | **48 929,5** | **0,0** | **22 997,2** | **0,0** | **71 926,7** | **»** |

1.4. Изложить раздел IV Мероприятия Программы в редакции:

**«IV. «Мероприятия программы»**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | |  | |
| 1. | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 1.1. | Реализация правовых актов  Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом обеспечения строительного контроля),  В том числе: | отдел | 2019-2024 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 10000,0 | 4178,9 | | 17727,6 | | 8678,9 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 201,2 | 42,3 | | 611,7 | | 110,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  р.п. Шимск:  —  ул. Звездная (0,275 км);  — ул. Коммунальная (0,609 км);  — ул. Наманганская (0,3 км);  — ул. Ташкентская (0,225 км);  — ул. Шелонская (0,26 км).  — ул. Зеленая (0,23 км);  — ул. Завокзальная (0,5 км).  д. Бор:  — ул. Южная (0,45 км);  — ул. Радужная (0,455 км);  — ул. Барская (0,275 км).  д. Коростынь:  — ул. Новая (0,681 км);  — ул. Школьная (0,151 км). | отдел | 2019 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 10000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 201,2 | 0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  р.п. Шимск:  — ул. Советская (0, 581 км);  — Остановочный пункт  (1556 м2). | отдел | 2020 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 4178,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 42,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  р.п. Шимск:  — ул. Комсомольская (1,1 км);  — ремонт сооружения: проезд  Шимского городского поселения, ул. Вокзальная (0,205) км;  — ремонт сооружения, ул. Шелонская (0,545 км);  — ул. Мелиораторов (0,371 км);  — ул. Зеленая (0,422 км). | отдел | 2021 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 14930,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 583,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.1.4. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  р.п. Шимск:  — ул. Комсомольская;  — сооружения: проезд Шимского городского поселения, ул. Вокзальная;  — сооружения, ул. Шелонская;  — ул. Мелиораторов;  — ул. Зеленая. | отдел | 2021 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 135,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 1,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.1.5. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в д. Северная Поляна и в д. Малиновка, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района Новгородской области | отдел | 2021 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 2661,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 27,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.1.6. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  р.п. Шимск:  — пер. Комсомольский (0,335 км);  — подъезд к Администрации муниципального района (0,543 км) | отдел | 2022 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 8497,1 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 644,8 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.1.7. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  р.п. Шимск:  — пер. Комсомольский;  -подъезд к Администрации муниципального района. | отдел | 2022 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 181,8 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.1.8. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  р.п. Шимск:  — ул. Механизаторов (0,61 км);  — ул. Набережная (0,775 км);  —  ул. Благодатная (0,62 км). | отдел | 2023 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.1.9. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  р.п. Шимск:  — ул. Механизаторов;  — ул. Набережная;  —  ул. Благодатная. | отдел | 2023 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.1.10. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  р.п. Шимск:  — пер. Заречный (0,41 км);  — ул. Заречная (0,666 км);  — ул. Промышленная (0,470 км);  — ул. Завокзальная (0,511 км). | отдел | 2024 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.1.11. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  р.п. Шимск:  — пер. Заречный;  — ул. Заречная;  — ул. Промышленная;  — ул. Завокзальная. | отдел | 2024 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.2. | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Дорога к дому, в том числе: | отдел | 2019-2024 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной  бюджет | 1125,0 | 1267,0 | | 1696,1 | | 1824,0 | | 1216,0 | | 1216,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 567,6 | 75,5 | | 95,0 | | 100,0 | | 80,0 | | 80,0 | |  | |  |
| 1.2.1. | — р.п. Шимск, ул. Школьная (0,385 км);  — р.п. Шимск проезд от ул. Новгородская до дома № 35 по ул. Новгородская (0,15 км) | отдел | 2019 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 1125,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 567,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.2.2. | — р.п. Шимск ул. Лесная (0,472 км). | отдел | 2020 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 1267,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 75,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.2.3. | — д. Коростынь, ул. Садовая (0,794 км) | отдел | 2021 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 1696,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 95,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.2.4. | — д. Голино, ул. Солоницкая, (0,59 км);  — ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Голино, ул. Смоленская, (0,15 км) | отдел | 2022 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1824,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.2.5. | — р.п. Шимск, ул. Славная, (0,474 км) | отдел | 2023 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1216,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 80,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.2.6. | — д. Бор, ул. Центральная от дома № 70 до дома №76 (0,12 км) | отдел | 2024 | 1.1.1.  1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1216,0 | |  | |  |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 80,0 | |  | |  |
| 1.3. | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации), в том числе: | отдел | 2019-2024 | 1.1.1.  1.1.3. | Бюджет поселения | 1144,8 | 6121,8 | | 3000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.3.1. | р.п. Шимск  — ул. Набережная (0,34 км). | отдел | 2019 | 1.1.1.  1.1.3. | Бюджет поселения | 1144,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.3.2. | р.п. Шимск  — ул. Вокзальная (0,487 км);  — ул. Новая (0,4426 км);  — ул. Северная (0,274 км);  — ул. Заречная (0,666 км);  — пер. Северный (0,204 км);  — пер. Заречный (0,41 км);  д. Малая Витонь  — автомобильная дорога по д. Малая Витонь (0,7 км); | отдел | 2020 | 1.1.1.  1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 6121,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.3.3. | р.п. Шимск  — ул. Мелиораторов (0,27533 км);  — ул. Задорожная (0,633 км);  — ул. Молодежная (0,1 км);  — проезд от ул. Старорусская до ул. Задорожная (0,043 км). | отдел | 2021 | 1.1.1.  1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 3000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.3.4. | р.п. Шимск  — ул. Ручьевая (0,478 км);  д. Бор  — пер. Южный (0,188 км); | отдел | 2022 | 1.1.1.  1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.3.5. | р.п. Шимск  — ул. Садовая (0,473 км); | отдел | 2023 | 1.1.1.  1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.3.6. | д. Бор  — ул. Сосновая (1,4 км); | отдел | 2024 | 1.1.1.  1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.4. | Организация работ по и зимнему летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации) | отдел | 2019-2024 | 1.1.4. | Бюджет муниципального района | 2424,6 | 1258,7 | | 1713,7 | | 1193,7 | | 1326,4 | | 1355,6 | |  | |  |
| 1.5. | Изготовление сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения | отдел | 2020-2024 | 1.1.1 | Бюджет поселения | 0,0 | 5,0 | | 136,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 2. | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 2.1. | Изготовление кадастровых паспортов и технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2020-2024 | 1.2.1 | Бюджет муниципального района | 0,0 | | 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5. Изложить пункт 7 муниципальной программы в следующей редакции:

**«7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:**

1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог за счет выполнения работ по их содержанию и ремонту со снижением к 2024 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 35 процентов.
2. Оформление к 2024 году ранее неучтенных и выявленных в результате проведения обследования автомобильных дорог местного значения в собственность Шимского городского поселения».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

**Первый заместитель**

**Главы администрации**

**муниципального района   А.Н. Степанов**