**Администрация Шимского**

**муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28.02.2022 № 176**

**р.п. Шимск**

**О внесении изменений в план ремонтов автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения**

**Шимского городского поселения в 2022 году**

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1486, Администрация Шимского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в план ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения в 2022 году, утвержденного постановлением Администрации Шимского муниципального района от 12.11.2021 года № 1169, изложив в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

**Заместитель**

**Главы администрации-**

**председатель комитета по**

**управлению муниципальным**

**имуществом и экономике                       О.В. Архипкова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  муниципального района  от 28.02.2022 № 176 |

**План ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**Шимского городского поселения в 2022 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **автомобильной**  **дороги** | **Целевой показатель** | | **Вид работ** | **Плановые ассигнования (руб., коп.)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Протяженность**  **участка,**  **подлежащая**  **ремонту (м)** | **Площадь**  **участка,**  **подлежащая ремонту (м2)** | **Всего** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** |
| 1 | р.п. Шимск,  улица Ручьевая | 478 | 1667 | Устройство асфальтобетонного покрытия дорожного полотна шириной 3,5 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | р.п. Шимск,  переулок Комсомольский | 335 | 1759 | Устройство асфальтобетонного покрытия дорожного полотна:  участок шириной 5 м;  участок шириной 3,5 м; | **1 734 415,0** | **1 717 000,0** | **17 415,0** |
| 3 | р.п. Шимск,  подъезд к Администрации муниципального района | 543 | 5542 | Устройство асфальтобетонного покрытия дорожного полотна, замена бортовых камней | **7 032 161,0** | **6 961 900,0** | **70 261,0** |
| 4 | д. Бор,  переулок Южный | 188 | 940 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | д. Голино,  улица Солоницкая | 590 | 2017,8 | Устройство асфальтобетонного покрытия дорожного полотна шириной 3,42 м | **2 739 379,0** | **1 100 600,0** | **1 638 779,0** |
| 6 | д. Голино,  улица Смоленская | 150 | 675 | Устройство асфальтобетонного покрытия дорожного полотна шириной 4,5 м | **761 428,0** | **723 400,0** | **38 028,0** |
|  | **Всего** | **2284** | **12600,8** |  | **12 267 383,0** | **10 502 900,0** | **1 764 483,0** |