**Администрация Шимского**

**муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 25.03.2022 № 280**

**р.п. Шимск**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог**

**Шимского городского поселения»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Шимского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 года № 1486 (далее – Паспорт муниципальной программы):

1.1. Изложить пункт 4 Паспорта муниципальной программы в редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи****муниципальной****программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого****показателя по годам** |   |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |   |
| 1 | **Цель 1.** Создание условий для безопасного и бесперебойного движенияавтомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |   |
| 1.1 | **Задача 1.** Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |   |
| 1.1.1 | Протяженностьотремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/площадь участка подлежащая ремонту, м2 | 5,286/24070 | 4,132/17441 | 4,48843/21142,2 | 2,284/12600,8 | 2,952/14679 | 3,577/22215 |   |
| 1.1.2 | Протяженность строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.1.3 | Доля протяженностиавтомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, вобщей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 46 | 47 | 46 | 40 | 38 | 35 |   |
| 1.1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 1.2 | **Задача 2.** Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |   |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |    |
| 1.3 | **Задача 3.** Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения |   |
| 1.3.1 | Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения, штук | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |   |
| 1.3.2 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, штук | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |    » |

1.2. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«5. Сроки реализации Программы: 2019-2024 годы»

1.3. Изложить пункт 6 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |   |
| --- | --- | --- |
| Федеральныйбюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджетпоселения | Внебюджетныесредства | Всего |   |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2019 | 0,0 | 11 125,0 | 0,0 | 4 338,2 | 0,0 | 15 463,2 |   |
| 2020 | 0,0 | 5 445,9 | 0,0 | 7 705,3 | 0,0 | 13 151,2 |   |
| 2021 | 0,0 | 19 423,7 | 0,0 | 5 556,8 | 0,0 | 24 980,5 |   |
| 2022 | 0,0 | 10 502,9 | 0,0 | 2 554,9 | 0,0 | 13 057,8 |   |
| 2023 | 0,0 | 1 216,0 | 0,0 | 1 406,4 | 0,0 | 2 622,4 |   |
| 2024 | 0,0 | 1 216,0 | 0,0 | 1 435,6 | 0,0 | 2 651,6 |   |
| **Всего** | **0,0** | **48 929,5** | **0,0** | **22 997,2** | **0,0** | **71 926,7** | **»** |

1.4. Изложить раздел IV Мероприятия Программы в редакции:

**«IV. «Мероприятия программы»**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| 1. | **Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения** |  |   |
| 1.1. | Реализация правовых актовПравительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом обеспечения строительного контроля),В том числе: | отдел | 2019-2024 | 1.1.1.1.1.3. | **Областной бюджет** | 10000,0 | 4178,9 | 17727,6 | 8678,9 | 0,0 | 0,0 |  |   |
| **Бюджет поселения** | 201,2 | 42,3 | 611,7 | 646,8 | 0,0 | 0,0 |  |   |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:**р.п. Шимск:**—  ул. Звездная (0,275 км);— ул. Коммунальная (0,609 км);— ул. Наманганская (0,3 км);— ул. Ташкентская (0,225 км);— ул. Шелонская (0,26 км).— ул. Зеленая (0,23 км);— ул. Завокзальная (0,5 км).**д. Бор:**— ул. Южная (0,45 км);— ул. Радужная (0,455 км);— ул. Барская (0,275 км).**д. Коростынь:**— ул. Новая (0,681 км);— ул. Школьная (0,151 км). | отдел | 2019 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 201,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:**р.п. Шимск:**— ул. Советская (0, 581 км);— Остановочный пункт(1556 м2) | отдел | 2020 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 4178,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:**р.п. Шимск:**— ул. Комсомольская (1,1 км);— ремонт сооружения: проезд  Шимского городского поселения, ул. Вокзальная (0,205) км;— ремонт сооружения, ул. Шелонская (0,545 км);— ул. Мелиораторов (0,371 км);— ул. Зеленая (0,422 км) | отдел | 2021 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 14947,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 582,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.1.4. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения**р.п. Шимск:**— ул. Комсомольская;— сооружения: проезд Шимского городского поселения,ул. Вокзальная;— сооружения, ул. Шелонская;— ул. Мелиораторов;— ул. Зеленая. | отдел | 2021 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.1.5. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в д. Северная Поляна и в д. Малиновка, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района Новгородской области | отдел | 2021 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2661,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.1.6. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:**р.п. Шимск:**— пер. Комсомольский(0,335 км);— подъезд к Администрации муниципального района(0,543 км) | отдел | 2022 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8497,1 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,8 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.1.7. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения**р.п. Шимск:**— пер. Комсомольский;-подъезд к Администрациимуниципального района | отдел | 2022 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,8 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.1.8. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:**р.п. Шимск:**— ул. Механизаторов (0,61 км);— ул. Набережная (0,775 км);—  ул. Благодатная (0, 62 км) | отдел | 2023 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.1.9. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения**р.п. Шимск:**— ул. Механизаторов;— ул. Набережная;—  ул. Благодатная | отдел | 2023 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.1.10. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:**р.п. Шимск:**— пер. Заречный (0,41 км);— ул. Заречная (0,666 км);— ул. Промышленная (0,470 км);— ул. Завокзальная (0,511 км) | отдел | 2024 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.1.11. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения**р.п. Шимск:**— пер. Заречный;— ул. Заречная;— ул. Промышленная;— ул. Завокзальная | отдел | 2024 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.1.12. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Северная Поляна и в д. Малиновка, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района Новгородскойобласти | отдел | 2022 | 1.1.2. | Областнойбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| **1.2.** | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Дорога к дому», в том числе: | отдел | 2019-2024 | 1.1.1.1.1.3. | Областной     бюджет | 1125,0 | 1267,0 | 1696,1 | 1824,0 | 1216,0 | 1216,0 |  |   |
| Бюджет поселения | 567,6 | 75,5 | 95,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 |  |   |
| 1.2.1. | — р.п. Шимск, ул. Школьная (0,385 км);— р.п. Шимск проезд отул. Новгородская до дома № 35 по ул. Новгородская (0,15 км). | отдел | 2019 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 567,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.2.2. | — р.п. Шимск ул. Лесная(0,472 км) | отдел | 2020 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 1267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 75,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.2.3. | — д. Коростынь, ул. Садовая(0,794 км) | отдел | 2021 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1696,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.2.4. | — д. Голино, ул. Солоницкая, (0,59 км);— ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Голино, ул. Смоленская, (0,15 км) | отдел | 2022 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1824,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.2.5. | — р.п. Шимск, ул. Славная,(0,474 км) | отдел | 2023 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1216,0 | 0,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |   |   |
| 1.2.6. | — д. Бор, ул. Центральная от дома № 70 до дома № 76 (0,12 км) | отдел | 2024 | 1.1.1.1.1.3. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1216,0 |   |   |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |   |   |
| **1.3.** | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации), в том числе: | отдел | 2019-2024 | 1.1.1.1.1.3. | Бюджет поселения | 1144,8 | 6121,8 | 4850,1 | 1808,1 | 1326,4 | 1355,6 |  |   |
| 1.3.1. | **р.п. Шимск**— ул. Набережная (0,34 км) | отдел | 2019 | 1.1.1.1.1.3. | Бюджет поселения | 1144,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.3.2. | **р.п. Шимск**— ул. Вокзальная (0,487 км);— ул. Новая (0,4426 км);— ул. Северная (0,274 км);— ул. Заречная (0,666 км);— пер. Северный (0,204 км);— пер. Заречный (0,41 км);**д. Малая Витонь**— автомобильная дорога под. Малая Витонь (0,7 км); | отдел | 2020 | 1.1.1.1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 6121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.3.3. | **р.п. Шимск**— ул. Мелиораторов(0,27533 км);— ул. Задорожная (0,633 км);— ул. Молодежная (0,1 км);— проезд от ул. Старорусская до ул. Задорожная (0,043 км) | отдел | 2021 | 1.1.1.1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.3.4. | **р.п. Шимск**— ул. Ручьевая (0,478 км);**д. Бор**— пер. Южный (0,188 км); | отдел | 2022 | 1.1.1.1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.3.5. | **р.п. Шимск**— ул. Садовая (0,473 км); | отдел | 2023 | 1.1.1.1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.3.6. | **д. Бор**— ул. Сосновая (1,4 км); | отдел | 2024 | 1.1.1.1.1.3. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.3.7. | Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог в ГАУ «ГосэкспертизаНовгородской области» | отдел | 2024 | 1.1.1. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 1.4. | Организация работ по и зимнему летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации) | отдел | 2019-2024 | 1.1.4. | Бюджет муниципального района | 2424,6 | 1258,7 | 1713,7 | 1596,9 | 1261,4 | 1285,6 |   |   |
| 1.5. | Изготовление сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения | отдел | 2020-2024 | 1.1.1 | Бюджет поселения | 0,0 | 5,0 | 136,4 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |   |   |
| **2.** | **Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения** |  |   |
| 2.1. | Изготовление кадастровых паспортов и технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2020-2024 | 1.2.1 | Бюджет муниципального района | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| **3.** | **Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения** |  |   |
| 3.1. | Разработка проекта развития улично-дорожной сети или организации дорожного движения | отдел | 2022-2024 | 1.3.1 | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 3.2. | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2022-2024 | 1.3.2 | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 | 0,0 |    » |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

«7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог за счет выполнения работ по их содержанию и ремонту со снижением к 2024 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 35 процентов.
2. Оформление к 2024 году ранее неучтенных и выявленных в результате проведения обследования автомобильных дорог местного значения в собственность Шимского городского поселения».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

**Первый заместитель**

**Главы администрации**

**муниципального района   А.Н. Степанов**