**Администрация Шимского**

**муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28.03.2022 № 281**

**р.п. Шимск**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного**

**значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Администрация Шимского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1485 (далее – Паспорт муниципальной программы):

1.1. Изложить пункт 4 муниципальной программы в редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого****показателя по годам** |   |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |   |
| 1 | **Цель 1.** Создание условий для безопасного и бесперебойного движенияавтомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |   |
| 1.1 | **Задача 1.** Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |   |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,489 | 7,782 | 3,884 | 3,49 | 1,98 | 0,129 |   |
| 1.1.2 | Протяженность строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 50 | 47,5 | 45 | 45 | 45 | 45 |   |
| 1.1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 1.2 | **Задача 2.** Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местногозначения |   |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |    |
| 1.3 | **Задача 3.** Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения |   |
| 1.3.1 | Разработка технических паспортов  автомобильных дорог общего пользования местного значения, штук | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |   |
| 1.3.2 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 |   |
| 2 | **Цель 2.** Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе |   |
| 2.1 | **Задача 1.** Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества,гарантий их прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах |   |
| 2.1.1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с предшествующим годом, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |   » |

1.2. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Сроки реализации Программы: 2019-2024 годы»

1.3. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы в редакции:

«6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |   |
| **Областной бюджет** | **Федеральный****бюджет** | **Бюджет муниципального района** | **Внебюджетные****средства** | **Всего** |   |
| 2019 | 2 094,0 | 0,0 | 2 800,1 | 0,0 | 4 894,1 |   |
| 2020 | 1 359,6 | 0,0 | 2 502,2 | 0,0 | 3 861,8 |   |
| 2021 | 20 090,7 | 0,0 | 3 050,5 | 0,0 | 23 141,2 |   |
| 2022 | 3 013,0 | 0,0 | 2 807,7 | 0,0 | 5 820,7 |   |
| 2023 | 2 008,0 | 0,0 | 2 485,3 | 0,0 | 4 493,3 |   |
| 2024 | 2 008,0 | 0,0 | 2 536,9 | 0,0 | 4 544,9 |   |
| **Всего** | **30 573,3** | **0,0** | **16 182,7** | **0,0** | **46 756,0** | » |

1.4. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции:

«7. «порядок расчета целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации»:

| **№ целевого показателя в паспорте муниципальной программы** | **Наименование****целевого показателя, единица****измерения** | **Порядок****расчета****значения****целевого****показателя** | **Источник****получения****информации,****необходимой для расчета целевого показателя** |   |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Протяженностьотремонтированныхавтомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Составлениелокальногосметного расчета | План ремонтовавтомобильных дорог общего пользованияместного значения |   |
| 1.1.2. | Протяженностьстроительстваавтомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Разработкапроектно-сметной документации на строительство | Актыобследованияавтомобильных дорог, обращения граждан |   |
| 1.1.3 | Доля протяженностиавтомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, вобщей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значениямуниципального района, % | Отношениепротяженности автомобильных дорог к отремонтированнымдорогам | План ремонтовавтомобильных дорог общего пользованияместного значения |   |
| 1.1.4 | Содержаниеавтомобильных дорог местного значения,исходя от общей ихпротяженности, % | Составлениелокальногосметного расчета | Актыобследованияавтомобильных дорог, обращения граждан |   |
| 1.2.1 | Доля протяженностиавтомобильных дорог общего пользования местного значения, вотношении которыхзарегистрировано право муниципальнойсобственности, в общей протяженностиавтомобильных дорог, % | Включениенезарегистрированныхавтомобильных дорог в перечень автомобильных дорог общего пользования местногозначения района | Мониторингулично-дорожной сети района, |   |
| 1.3.1 | Разработка технических паспортовавтомобильных дорог общего пользования местного значения, штук | Составлениелокальногосметного расчета | Переченьавтомобильных дорог общего пользованияместного значения муниципального района |   |
| 1.3.2 | Разработка проектоворганизации дорожного движения автомобильных дорог общегопользования местного значения, штук | Составлениелокальногосметного расчета | Переченьавтомобильных дорог общего пользованияместного значения муниципального района |   |
| 2.1.1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий посравнению с предыдущим годом, % | Соотношение ДТП предыдущего года с текущим | Запросы в ОГБДД |     » |

1.5. Изложить раздел IV муниципальной программы в следующей редакции:

**«IV. Мероприятия муниципальной программы:**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам****(тыс. руб.)** |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |   |
| 1 | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта поавтомобильным дорогам общего пользования местного значения |   |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» | Отдел | 2019-2024 | 1.1.11.1.21.1.31.1.4 | Областной бюджет | 2094,0 | 1359,6 | 20399,0 | 3013,0 | 2008,0 | 2008,0 |   |
| Бюджет муниципального района | 2801,8 | 2502,2 | 3050,5 | 2440,3 | 2235,3 | 2536,9 |   |
| 2 | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |   |
| 2.1 | Реализация подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» | Отдел | 2019-2024 | 1.2.1 | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 3 | Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения |   |
| 3.1 | Реализация подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» | Отдел | 2022-2024 | 1.3.11.3.2 | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 367.4 | 250.0 | 0 |   |
| 4 | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их прав на безопасные условия движения на дорогах |   |
| 4.1 | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» | Отдел | 2019-2024 | 2.1.1 | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |              » |

1.6. Изложить Подпрограмму «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального» муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» в прилагаемой редакции (Приложение 1).

1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

**Первый заместитель**

**Главы администрации**

**муниципального района   А.Н. Степанов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к постановлению Администрации муниципального районаот 28.03.2022 № 281 |

**Подпрограмма**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог**

**местного значения Шимского муниципального района»**

**муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»**

1. Исполнитель подпрограммы:

Отдел градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации Шимского муниципального района (далее – Отдел).

1. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого****показателя по годам** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,489 | 7,782 | 3,884 | 3,49 | 1,98 | 0,129 |
| 1.2 | Протяженность строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 50 | 47,5 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. Сроки реализации Программы: 2019-2024 годы»

1. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования |   |
| Областной бюджет | Федеральныйбюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетныесредства | Всего |   |
| 2019 | 2 094,0 | 0,0 | 2 800,1 | 0,0 | 4 894,1 |   |
| 2020 | 1 359,6 | 0,0 | 2 502,2 | 0,0 | 3 861,8 |   |
| 2021 | 20 090,7 | 0,0 | 3 050,5 | 0,0 | 23 141,2 |   |
| 2022 | 3 013,0 | 0,0 | 2 807,7 | 0,0 | 5 820,7 |   |
| 2023 | 2 008,0 | 0,0 | 2 485,3 | 0,0 | 4 493,3 |   |
| 2024 | 2 008,0 | 0,0 | 2 536,9 | 0,0 | 4 544,9 |   |
| **Всего** | **30 573,3** | **0,0** | **16 182,7** | **0,0** | **46 756,0** |  |

Мероприятия подпрограммы

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района»**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |
| 1.1. | Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации) | отдел | 2019-2024 | 1.31.4 | Бюджет муниципального района | 1678,6 | 1595,1 | 2702,1 | 2250,5 | 2090,3 | 2400,0 |
| 1.2 | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Дорога к дому (включая проверку сметной документации)В том числе: | отдел | 2019-2024 | 1.11.3 | Областной бюджет | 2094,0 | 1359,6 | 2830,0 | 3013,0 | 2008,0 | 2008,0 |
| Бюджет муниципального района | 1121,5 | 71,6 | 150,0 | 160,0 | 110,0 | 110,0 |
| 1.2.1. | — Автомобильная дорога «подъезд к д. Теребутицы» дод. Теребутицы (1,113 км);— Автомобильная дорога Новгород — Псков — Феофилова Пустынь — Верхний Прихон» (1,012 км);— Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу у д. Турская Горка» (0,535 км) | отдел | 2020 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 1359,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района | 0,0 | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | — Автомобильная дорога «Калинница – Коростынь – Веряжа –Заполье» (2,579 км);— Автомобильная дорога«Любыни-Волошино» (1,074 км);— Автомобильная дорога«Ручьи-Веряжа» (0,231 км) | отдел | 2021 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | — Автомобильная дорога местного значения «подъезд к кладбищу у д. Менюша» (1,371) км;— участок автомобильной дороги «Новгород-Псков»-Голино-«Новгород-Псков»-Дубовицы-Оспино (2,125) км | отдел | 2022 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3013,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | — Автомобильная дорога«Усполонь-Подгощи» (1,980) км | отдел | 2023 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2008,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | — Автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу у д. Подмошье» (0,129) км | отдел | 2024 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2008,0 |
| Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| 1.3. | Организация работ по ремонтуавтомобильных дорог общегопользования местного значения (включая проверку сметнойдокументации), в том числе: | отдел | 2020 | 1.11.3 | Бюджет муниципального района | 0,0 | 825,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. |  — Автомобильная дорога«Шарок-Менюша» (5,122) км | отдел | 2020 | 1.11.3 | Бюджет муниципального района | 0,0 | 825,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Реализация правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам ремонта, строительства автомобильных дорог общегопользования местного значения с учетом обеспечения строительногоконтроля) | отдел | 2021 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 17260,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 178,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | — Автомобильная дорога «Подъезд к с. Медведь» (3,1) км | отдел | 2021 | 1.11.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 17260,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 178,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Изготовление сметных расчетов | отдел | 2020-2024 | 1.11.2 | Бюджет муниципального района | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 26,9 |
| 1.6. | Разработка проекта развития улично-дорожной сети или организации дорожного движения | отдел | 2022-2024 | 1.3.1 | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,2 | 250,0 | 0,0 |
| 1.7. | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2022-2024 | 1.3.2 | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 2.1 | Изготовление кадастровых паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2019-2024 | 2.1 | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Оформление в собственность муниципального района автомобильных дорог общего пользования местного значения | отдел | 2019-2024 | 2.1 | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |