**Администрация Шимского**

**муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09.02.2022 № 85**

**р.п. Шимск**

**Об утверждении плана ремонтов автомобильных дорог общего**

**пользования местного значения Шимского городского**

**поселения в 2024 году**

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1486, Администрация Шимского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить план ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения в 2024 году.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

**Первый заместитель**

**Главы администрации**

**муниципального района   А.Н. Степанов**

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 09.02.2022 № 85

**План ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**Шимского городского поселения в 2024 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **автомобильной**  **дороги** | **Целевой показатель** | | **Вид работ** | **Плановые ассигнования (руб., коп.)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Протяженность**  **участка,**  **подлежащая**  **ремонту (м)** | **Площадь**  **участка,**  **подлежащая ремонту (м2)** | **Всего** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** |
| 1 | р.п. Шимск,  переулок Заречный | 410 | 2025,6 | Устройство асфальтобетонного покрытия дорожного полотна шириной 4 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | р.п. Шимск,  улица Заречная | 666 | 2664 | Устройство асфальтобетонного покрытия дорожного полотна шириной 4 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | р.п. Шимск,  улица Промышленная | 470 | 2598 | Устройство асфальтобетонного покрытия дорожного полотна шириной 5,5 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | р.п. Шимск,  улица Завокзальная | 511 | 5928 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | д. Бор,  ул. Центральная от дома №70 до дома №76 | 120 | 360 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | д. Бор,  ул. Сосновая | 1400 | 8640 | Устройство асфальтобетонного покрытия дорожного полотна шириной 6 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего** | **3577,0** | **22215,6** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |