Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2023 № 1363

р.п. Шимск

О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Решением Думы Шимского муниципального района от 21.12.2022 года № 169 "О бюджете Шимского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 07.11.2022 года № 1306 (далее – Паспорт муниципальной программы):

1.1. Изложить приложение №1 подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» паспорта муниципальной программы в прилагаемой редакции:

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Глава

муниципального района      А.Ю. Шишкин

Приложение №1

Подпрограмма

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

местного значения Шимского муниципального района»

1. Исполнитель подпрограммы:

Управление строительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации Шимского муниципального района (далее – Управление).

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 4,49 | 0,3745 | 0,129 | 3,0 |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 45 | 42 | 40 | 38 |
| 1.3 | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2025 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетные средства | Всего |  |
| 2022 | 3 013,0 | 0,0 | 3 197,8 | 0,0 | 6 210,8 |  |
| 2023 | 2 564,0 | 0,0 | 2 844,7 | 0,0 | 5 408,7 |  |
| 2024 | 1 709,0 | 0,0 | 2 567,3 | 0,0 | 4 276,3 |  |
| 2025 | 1 709,0 | 0,0 | 2 764,8 | 0,0 | 4 473,8 |  |
| Всего | 8 995,0 | 0,0 | 11 374,5 | 0,0 | 20 369,5 |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог за счет выполнения работ по их содержанию и ремонту со снижением к 2025 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 38 процентов.

Мероприятия подпрограммы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому», в том числе услуги по оказанию строительного контроля | отдел, управление | 2022, 2023-2025 | 1.1 1.3 | Областной бюджет | 3013,0 | 2564,0 | 1709,0 | 1709,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 160,0 | 135,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.1.1 | Автомобильная дорога местного значения «подъезд к кладбищу у д. Менюша» (1,371) км; Участок автомобильной дороги «Новгород-Псков» - Голино - «Новгород-Псков» - Дубовицы - Оспино (ПК2+476 до ПК4+451) (1,975) км. | отдел | 2022 | 1.1 1.3 | Областной бюджет | 2159,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 114,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: - автомобильная дорога местного значения «подъезд к кладбищу у д. Менюша» (1,371) км; - участок автомобильной дороги «Новгород-Псков» - Голино - «Новгород – Псков» -Дубовицы – Оспино (ПК2+476 до ПК4+451) (1,975) км. | отдел | 2022 | 1.1 1.3 | Областной бюджет | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | - участок автомобильной дороги «Новгород – Псков» - Голино - «Новгород – Псков» - Дубовицы – Оспино (0,8225) км. | отдел | 2022 | 1.1 1.3 | Областной бюджет | 481,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: - участок автомобильной дороги «Новгород-Псков» - Голино - «Новгород – Псков» -Дубовицы – Оспино (0,8225) км. | отдел | 2022 | 1.1 1.3 | Областной бюджет | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | - участок автомобильной дороги «Новгород – Псков» - Голино - «Новгород – Псков» - Дубовицы – Оспино (ПК1+328,5 до ПК1+653,5) (0,325) км. | отдел | 2022 | 1.1 1.3 | Областной бюджет | 330,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | - участок автомобильной дороги ПК 0+250 км до ПК0+579,5 км «Новгород-Псков»-Голино- «Новгород-Псков» (0,3295) км. | управление | 2023 | 1.1 1.3 | Областной бюджет | 0,0 | 2509,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 132,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: - участок автомобильной дороги ПК 0+250 км до ПК0+579,5 км «Новгород - Псков» - Голино - «Новгород - Псков» (0,3295) км. | управление | 2023 | 1.1 1.3 | Областной бюджет | 0,0 | 54,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | - автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу у д. Подмошье» (0,129) км. | управление | 2024 | 1.1 1.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1672,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: - автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу у д. Подмошье» (0,129) км. | управление | 2024 | 1.1 1.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | - участок автомобильной дороги «Низова-Прусско» (3,0) км. | управление | 2025 | 1.1 1.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1672,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| 1.1.11 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: - участок автомобильной дороги «Низова-Прусско» (3,0) км. | управление | 2025 | 1.1 1.3 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 1.2 | Организация работ по ремонту, содержанию, разработке технической документации и проверке достоверности сметной стоимости на автомобильные дороги общего пользования местного значения, в том числе: | отдел, управление | 2022-2025 | 1.3 | Бюджет района | 3037,8 | 2709,7 | 2457,3 | 2654,8 |
| 1.2.1 | - комплекс работ по зимнему содержанию автомобильных дорог | Отдел, управление | 2022-2025 | 1.3 | Бюджет района | 2580,5 | 1814,0 | 1357,3 | 1554,8 |
| 1.2.2 | - комплекс работ по летнему содержанию автомобильных дорог | Отдел, управление | 2022-2025 | 1.3 | Бюджет района |  | 626,9 | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.2.3 | - ремонт автомобильной дороги «подъезд к с. Медведь» (ремонт моста через реку Мшага) (0,045) км. | управление | 2023 | 1.3 | Бюджет района | 0,0 | 187,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Изготовление сметных расчетов | управление | 2022-2025 | 1.1-1.3 | Бюджет района | 30,0 | 39,8 | 40,0 | 40,0 |
| 1.2.5 | Разработка проектов организации дорожного движения | управление | 2022-2023 | 1.1-1.3 | Бюджет района | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2022 | 1.1-1.3 | Бюджет района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | Проверка достоверности сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области». | управление | 2022-2025 | 1.1-1.3 | Бюджет района | 60,0 | 42,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление межевых планов на земельные участки под автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2023-2025 | 2.1 | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2 | Изготовление технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2023-2025 | 2.1 | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |