Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2023 № 1862

р.п. Шимск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Шимского муниципального района от 23.12.2016 №584, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения», утверждённую постановлением Администрации Шимского муниципального района от 07.11.2022 №1312 (далее – муниципальная Программа).

1.1. Изложить пункт 5 «5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы в редакции:

«5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Организация уличного освещения Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество населенных пунктов поселения на территории, которых проводятся работы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения, шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.1.2. | Количество уличных светильников, потребляющих электроэнергию, шт. | 698 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| 1.1.3. | Количество новых улиц поселения, обустроенных наружным (уличным) освещением, шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.4. | Количество улиц поселения, на которых установлены дополнительные светильники уличного освещения, шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Задача 2. Озеленение территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество приобретенной и высаженной цветочной рассады, шт. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1.2.2. | Количество благоустроенных зеленых зон, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Количество разработанных проектов благоустройства зеленых зон, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Задача 3. Содержание и благоустройство воинских захоронений на территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество приобретенных венков, шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Количество благоустроенных воинских захоронений, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.3. | Количество мероприятий по поставке строительных материалов для благоустройства воинских захоронений, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений, шт. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Задача 4. Прочие мероприятия по организации благоустройства Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество убранных несанкционированных свалок и мест общего пользования, шт. | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 1.4.2. | Площадь скошенной сорной растительности в летний период, тыс. кв. м | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 1.4.3. | Площадь акарицидной обработки от клещей, га | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.4.4. | Площадь уничтожения борщевика Сосновского, в том числе обработанная химическим способом, га | 4 | 9,94 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4.5. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, шт. | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4.6. | Изготовление локальных смет для исполнения мероприятий по благоустройству, шт. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.4.7. | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, шт. | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.8. | Количество приобретенных антивандальных скамеек и урн, шт. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4.9. | Количество приобретенных и отремонтированных элементов детского игрового оборудования, шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.10. | Количество благоустроенных общественных кладбищ, шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.11. | Количество общественных кладбищ, на которые доставлена песчаная смесь, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4.12. | Количество граждан, привлеченных к общественным работам по благоустройству, чел. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.13. | Количество граждан, принятых на работу в связи с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, чел. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.14. | Количество детских площадок, благоустроенных в р.п. Шимск, шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.15. | Количество изготовленных и доставленных информационных знаков «Шимск – населенный пункт Воинской доблести», шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.16. | Количество благоустроенных памятных мест, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.17. | Количество изготовленных проектов благоустройства общественных территорий, шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.18. | Количество обустроенных пешеходных дорожек, шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.4.19. | Количество обустроенных площадок в парковой зоне, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.4.20. | Количество благоустроенных территорий жилого массива «Наум», шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.21. | Количество объектов, на которых обустроено декоративное освещение, шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цель 2. Реализация социально значимых проектов на территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Реализация проектов по благоустройству на территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество реализованных инициативных предложений, шт. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

1.2. Изложить пункт 7 «7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федераль- ный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муници-пального района | Бюджет городского поселения | Внебюд жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | - | 3524,3 | 904,1 | 9893,8 | - | 14322,2 |
| 2023 | - | 2108,8 | - | 10977,8 | - | 13086,6 |
| 2024 | - | - | - | 9240,5 | - | 9240,5 |
| 2025 | - | - | - | 9826,9 |  | 9826,9 |
| 2026 | - | - | - | 9826,9 |  | 9826,9 |
| Всего | - | 5633,1 | 904,1 | 49765,9 | - | 56303,1 |

1.3. Изложить пункт IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения» в редакции:

«IV. Мероприятия муниципальной программы

«Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реализация подпрограммы «Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения» | Комитет жилищно- коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022- 2026 годы | 1.1.1-1.1.4. | Бюджет городского поселения | 5459,1 | 5175,7 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 |
| 2. | Реализация подпрограммы «Организация озеленения территории Шимского городского поселении» | Комитет жилищно- коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022- 2026 годы | 1.2.1 - 1.2.3. | Бюджет городского поселения | 1549,9 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3. | Реализация подпрограммы «Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения» | Комитет жилищно- коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Отдел культуры и архивного дела | 2022- 2026 годы | 1.3.1-1.3.4. | Бюджет городского поселения | 300,0 | 740,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Реализация подпрограммы «Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения» | Комитет жилищно- коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022- 2026 годы | 1.4.1-1.4.22. | Бюджет городского поселения | 1584,8 | 2911,4 | 3790,5 | 4376,9 | 4376,9 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муници-пального района | 904,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2524,3 | 2108,8 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Реализация подпрограммы «Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | Комитет жилищно- коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022, 2023 годы | 2.1.1. | Бюджет городского поселения | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |

1.4. Изложить пункт 2 «2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы «Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения» в редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество населенных пунктов поселения на территории, которых проводятся работы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения, шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.2. | Количество уличных светильников, потребляющих электроэнергию, шт. | 698 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| 1.3. | Количество новых улиц поселения, обустроенных наружным (уличным) освещением, шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Количество улиц поселения, на которых установлены дополнительные светильники уличного освещения, шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.5. Изложить пункт 4 «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации» подпрограммы «Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет городского поселения | Внебюд жетные средства | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | - | - | - | 5 459,1 | - | 5 459,1 |
| 2023 | - | - | - | 5 175,7 | - | 5175,7 |
| 2024 | - | - | - | 5 200,0 | - | 5 200,0 |
| 2025 | - | - |  | 5 200,0 | - | 5 200,0 |
| 2026 | - |  |  | 5 200,0 |  | 5 200,0 |
| Всего | - | - | - | 26 234,8 | - | 26234,8 |

1.6. Изложить мероприятия подпрограммы «Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения» в редакции:

«Мероприятия подпрограммы

«Организация уличного освещения на территории Шимского городского поселения»

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Исполнитель | - Срок - реализации |  | - Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | - Источник - финансирования | - Объем финансирования - по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 - год | - 2026 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1 | - Задача 1 Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | - Комитет жилищно- - коммунального, - городского хозяйства и жизнеобеспечения |  | 2022-2026 годы | 1.1. | - Бюджет городского поселения | - 219,0 | - 400,0 | - 200,00 | - 200,0 | - 200,0 |
| - 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения | - Комитет жилищно -коммунального, - городского хозяйства и жизнеобеспечения |  | 2022-2026 годы | 1.2. | - Бюджет городского поселения | - 4878,3 | - 4500,0 | - 4800,0 | - 4800,0 | - 4800,0 |
| - 1.3. | Выполнение работ по обустройству наружного (уличного) освещения новых улиц поселения | - Комитет жилищно -коммунального, - городского хозяйства и жизнеобеспечения |  | 2022-2026 годы | 1.3. | - Бюджет городского поселения | - 141,8 | - 275,7 | - 200,0 | - 200,0 | - 200,0 |
| - 1.4. | Обустройство дополнительного уличного освещения на ул. Наманганская и ул. Ташкентская в р.п. Шимск | - Комитет жилищно- - коммунального, - городского хозяйства и жизнеобеспечения |  | 2022 год | 1.4. | - Бюджет городского поселения | - 220,0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

1.7. Изложить пункт 2 паспорта муниципальной подпрограммы «Организация озеленения территории Шимского городского поселения» «2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы»  в редакции:

«2. Задачи и  целевые показатели подпрограммы муниципальной программы.

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Озеленение территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество приобретенной и посаженной цветочной рассады, шт. | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 3000 |
| 1.2. | Количество благоустроенных зеленых зон, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество разработанных проектов благоустройства зеленых зон, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.8. Изложить пункт 4 «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации» подпрограммы «Организация озеленения территории Шимского городского поселения» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет городского поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | - | - | - | 1549,9 | - | 1549,9 |
| 2023 | - | - | - | 150,0 | - | 150,0 |
| 2024 | - | - | - | 150,0 | - | 150,0 |
| 2025 | - | - | - | 150,0 | - | 150,0 |
| 2026 | - | - | - | 150,0 | - | 150,0 |
| Всего | - | - | - | 2149,9 | - | 2149,9 |

1.9. Изложить мероприятия подпрограммы «Организация озеленения территории Шимского городского поселения» в редакции:

«Мероприятия подпрограммы

«Организация озеленения территории Шимского городского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача. 1.Озеленение территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и высадка рассады цветов, мероприятия по уходу за насаждениями и содержание малых архитектурных форм | Комитет жилищно – коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022-2026 годы | 1.1. | Бюджет городского поселения | 99,5 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1.2. | Благоустройство зеленой зоны около остановочного пункта р.п. Шимск | Комитет жилищно – коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022 год | 1.2. | Бюджет городского поселения | 1407,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Выполнение работ по разработке проекта благоустройства зеленой зоны около остановочного пункта р.п. Шимск | Комитет жилищно – коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022 год | 1.3. | Бюджет городского поселения | 42,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.10. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения» «2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» в редакции:

«2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной  программы:

| № п/п | Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Мероприятия по благоустройству и содержанию воинских захоронений |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество приобретенных венков, шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество благоустроенных воинских захоронений, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Количество мероприятий по поставке строительных материалов для благоустройства воинских захоронений, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений, шт. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

1.11. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения» «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет городского поселения | внебюджетные средства | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | - | - | - | 300,0 | - | 300,0 |
| 2023 | - | 636,4 | - | 104,3 | - | 740,7 |
| 2024 | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| 2025 | - | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| 2026 |  | - |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Всего | - | 636,4 | - | 704,3 | - | 1340,7 |

1.12. Изложить мероприятия подпрограммы «Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения»  в редакции:

- Мероприятия подпрограммы

«Организация содержания воинских захоронений на территории Шимского городского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1 | Задача 1. Мероприятия по благоустройству и содержанию воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение венков к празднованию памятных дат | Комитет жилищно- коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022 год | 1.1. | Бюджет городского поселения | 76,8 | 57,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Выполнение работ по благоустройству воинских захоронений (санитарное содержание военно-мемориальных объектов), благоустройство и озеленение | Комитет жилищно- коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022- 2026 годы | 1.2. | Бюджет городского поселения | 23,2 | 42,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3. | Приобретение строительных материалов для благоустройства воинских захоронений | Комитет жилищно- коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022 год | 1.3. | Бюджет городского поселения | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Обустройство и восстановление воинских захоронений | Отдел культуры и архивного дела | 2023 год | 1.4. | Бюджет городского поселения | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 636,4 | 0 | 0 | 0 |  |

1.13. Изложить пункт 2 «2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы «Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения»  в редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы (определяются на основании данных ведомственной отчетности)

| № п/п | Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Реализация прочих мероприятий по благоустройству |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество убранных несанкционированных свалок и мест общего пользования, шт. | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2. | Площадь скошенной сорной растительности в летний период, тыс. кв. м | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 1.3. | Площадь акарицидной обработки от клещей, га | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.4. | Площадь уничтожения борщевика Сосновского, в том числе химическим способом, га | 4 | 9,94 | 4 | 4 | 4 |
| 1.5. | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев, шт. | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 1.6. | Изготовление локальных смет для исполнения мероприятий по благоустройству, шт. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.7. | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, шт. | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8. | Количество приобретенных антивандальных скамеек и урн, шт. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.9. | Количество приобретенных и отремонтированных элементов детского игрового оборудования, шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Количество благоустроенных общественных кладбищ, шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.11. | Количество общественных кладбищ, на которые доставлена песчаная смесь, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.12. | Количество граждан, привлеченных к общественным работам по благоустройству, чел. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Количество граждан, принятых на работу в связи с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, чел. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | Количество детских площадок, благоустроенных в р.п. Шимск ул. Ташкентская, шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | Количество изготовленных и доставленных информационных знаков «Шимск – населенный пункт Воинской доблести», шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | Количество благоустроенных памятных мест, шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | Количество изготовленных проектов благоустройства общественных территорий, шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18. | Количество обустроенных пешеходных дорожек, шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.19. | Количество обустроенных площадок в парковой зоне, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.20. | Количество обустроенных территорий жилого массива «Наум», шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21. | Количество объектов, на которых обустроено декоративное освещение, шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

1.14. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства  Шимского городского поселения» «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет городского поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | - | 2524.3 | 904,1 | 1584,8 | - | 5013,2 |
| 2023 | - | 2108,8 | - | 2911,4 | - | 5020,2 |
| 2024 | - | - | - | 3790,5 | - | 3790,5 |
| 2025 | - | - | - | 4376,9 |  | 4376,9 |
| 2026 | - | - | - | 4376,9 |  | 4376,9 |
| Всего | - | 4633,1 | 904,1 | 17040,5 | - | 22577,7 |

1.15. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения» в редакции:

«Мероприятия подпрограммы

«Проведение прочих мероприятий по организации благоустройства Шимского городского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Реализация прочих мероприятий по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок и вывозу мусора с территорий общего пользования | Комитет жилищно – коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022- 2026 годы | 1.1. | Бюджет городского поселения | 298,5 | 399,3 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 1.2. | Выполнение работ по скашиванию сорной растительности в летний период | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022- 2026 годы | 1.2. | Бюджет городского поселения | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.3. | Выполнение работ по акарицидной обработке (от клещей) открытых территорий | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022- 2026 годы | 1.3. | Бюджет городского поселения | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.4. | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского, в том числе химическим способом | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022- 2026 годы | 1.4. | Бюджет городского поселения | 90,0 | 51,6 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.5. | Реализация мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2023 год | 1.4. | Бюджет городского поселения | 0 | 38,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 89,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Выполнение работ по спиливанию старых и аварийных деревьев | Комитет жилищно – коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022- 2026 годы | 1.5. | Бюджет городского поселения | 617,9 | 288,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.7. | Выполнение работ по изготовлению локальных смет для исполнения мероприятий прочего благоустройства | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2023- 2026 годы | 1.6. | Бюджет городского поселения | 0,0 | 11.0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 1.8. | Создание и (или) содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022- 2026 годы | 1.7. | Бюджет городского поселения | 140,6 | 350,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 198,8 | 817,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Приобретение и установка антивандальных скамеек и урн | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2023- 2026 годы | 1.8. | Бюджет городского поселения | 0,0 | 15,9 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.10. | Приобретение, установка и ремонт элементов детского игрового оборудования | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2023 год | 1.9. | Бюджет городского поселения | 0,0 | 290,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Выполнение работ по благоустройству общественных кладбищ | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2024- 2026 годы | 1.10. | Бюджет городского поселения | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.12. | Выполнение работ по доставке песчаных смесей для благоустройства кладбищ | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022-2026 годы | 1.11. | Бюджет городского поселения | 30,0 | 49,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.13. | Организация общественных работ по благоустройству | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022 - 2023 годы | 1.12. | Бюджет городского поселения | 77,8 | 466,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Организация работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики (уборка и благоустройство территории, сбор мусора, озеленение, окос травы и уход за зелеными насаждениями) | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022 год | 1.13. | Областной бюджет | 325,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | Благоустройство детской площадки в р.п. Шимск ул. Ташкентская | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022, 2023 год | 1.14. | Бюджет муниципального района | 904,1 | 163,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | Изготовление и доставка информационных знаков «Шимск – населенный пункт Воинской доблести» | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022 год | 1.15 | Областной бюджет | 407,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | Благоустройство памятного места «Сквер воинской славы» на ул. Комсомольская в р.п. Шимск | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2022, 2023 годы | 1.16. | Областной бюджет | 1592,3 | 1202,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18. | Изготовление проекта благоустройства общественной территории около здания Администрации района р.п. Шимск | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2023 год | 1.17. | Бюджет городского поселения | 0 | 76,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19. | Обустройство пешеходных дорожек в парковой зоне р.п. Шимск | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2024 год | 1.18. | Бюджет городского поселения | 0 | 0 | 2329,5 | 0 | 0 |
| 1.20. | Обустройство асфальтированной площадки в парковой зоне р.п. Шимск | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2025, 2026 год | 1.19 | Бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 | 2915,9 | 2915,9 |
| 1.21. | Благоустройство территории жилого массива «Наум» | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2023 год | 1.20. | Бюджет городского поселения | 0 | 277,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22. | Обустройство на памятном месте «Сквер воинской славы» р.п.Шимск, ул. Комсомольская декоративного освещения | Комитет жилищно -коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения | 2023 год | 1.21. | Бюджет городского поселения | 0 | 102,6 | 0 | 0 | 0 |

1.16. Изложить пункт 2 «2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы «Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1. Реализация социально значимых проектов на территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Реализация проектов по благоустройству на территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество реализованных инициативных предложений, шт. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

1.17. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации» в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет городского поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | - | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | 2 000,0 |
| 2023 | - | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | 2 000,0 |
| 2024 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2025 | - | 0,0 | - | 0,0 |  | 0,0 |
| 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего | - | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - | 4 000,0 |

1.18. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в редакции:

«Мероприятия подпрограммы

«Реализация приоритетного регионального проекта

«Народный бюджет»

| - № - п/п | - Наименование - мероприятия | - Исполнитель | - Срок - реализации | - Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | - Источник - финансирования | - Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2022 - год | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год | 2026 год |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1 | - Цель 1. Реализация социально значимых проектов на территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Задача 1. Реализация проектов по благоустройству на территории Шимского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Обустройство детской площадки в районе Задорожье р.п. Шимск | - Комитет - жилищно- коммунального, - городского - хозяйства и жизнеобеспечени | 2022 -2023 годы | 2.1. | - Бюджет городского поселения | - 500,0 | - 1000,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  | - Областной бюджет | - 500,0 | - 1000,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.2. | Обустройство детской площадки в д. Коростынь | - Комитет - жилищно- коммунального, - городского - хозяйства и жизнеобеспечения | 2022 год | 2.1. | - Бюджет городского поселения | - 500,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  | - Областной бюджет | - 500,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский. рф).

Глава

муниципального района          А.Ю. Шишкин